中华女子学院2020年1号公寓地下室改造及局部维修工程采购项目综合比选公告

一、项目概述

- 1、项目内容：中华女子学院2020年1号公寓地下室改造及局部维修工程采购项目

- 2、项目地点：中华女子学院

二、供应商必须符合的条件

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行综合比选文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其它组织），并具有以下特定条件的：

1、本项目拒绝供应商以联合体方式参加综合比选。

2、本项目拒绝具有控股关系母、子公司同时参加综合比选。

- 3、供应商须列入“中直机关2020-2022年零星建设工程施工定点采购项目定点供应商名单”。

三、综合比选方式和要求

- 综合比选文件应包括但不限于以下内容（均须加盖本单位公章）：

- 1、法人代表授权委托书和法人代表、被授权代表身份证复印件；

- 2、报价一览表（格式须按附件2填写）；

- 3、中直机关2020-2022年零星建设工程施工定点采购项目定点供应商资格证明文件；

4、供应商在中直机关定点采购响应文件中填报的综合优惠率证明文件。

- 5、具备建筑装饰装修工程专业承包二级及以上企业资质证明文件；

6、拟派驻本项目的项目经理资料：

（1）供应商拟派驻的项目经理简历；

（2）供应商与拟派驻的项目经理签订的聘用合同；

（3）供应商为拟派驻的项目经理缴纳社会保险的证明文件；

（4）拟派驻的项目经理具备建筑工程专业贰级（含）以上注册

建造师执业资格证书及有效的安全生产考核合格证书（B本）；

（5）拟派驻的项目经理未担任其它在施建设工程项目的项目经理承诺。

- 7、近2年内类似本项目同类“装饰装修工程”业绩证明文件（近2年内合同关键页复印件可认定为有效证明文件）；

8、本项目施工组织设计；

9、报价人认为有利于评审的其他资料。

- 本项目采用综合比选方式择优确定供应商，采购预算为465860.65元。

- 接收综合比选文件截止时间：2020年11月3日16时前（北京时间）。

- 接收综合比选文件地点：中华女子学院南门。

- 综合比选文件未办理书面登记手续，或送达时间晚于截止时间，或以传真、电子邮件、电报、电话等方式递交的综合比选文件恕不接受。综合比选文件正副本共一式3份，正本1份，副本2份，须装订成册，密封完整，封套写清“【项目名称】综合比选文件”及公司名称、联系人等信息并加贴封条，在封口处加盖单位公章。

四、无效文件的情形

- 凡不符合下列条件之一的视为无效综合比选文件：

- 1、综合比选文件未签字及加盖本单位盖章；

- 2、超过采购项目预算的综合比选文件；

- 3、综合比选文件未包含 “三、综合比选方式和要求”中所规定的1-8项文件或未按附件2、附件3格式及内容填写。

- 4、综合比选文件中填报的优惠率低于承包人在中直机关定点采购响应文件中填报的综合优惠率。

- 5、供应商按照附件3格式填写的《报价一览表》中“报价总额”与供应商按照附件2格式及内容填写的《已标价工程量清单》“投标总价”金额不一致等不符合《关于中共中央直属机关2020-2022年零星建设工程施工定点采购有关事宜的通知》的情形。

五、付款方式

- 1、签定合同后10日内支付合同价款的30%；

- 2、施工完毕经甲方验收合格后10日内，支付合同价款的40%；

- 3、审计完成并进行工程结算后10日内，支付合同价款的30%；

六、联系方式

电话：（010）84659195

地址：北京市朝阳区育慧东路1号

七、其它内容详附件：

- 附件1：中华女子学院2020年1号公寓地下室改造及局部维修工程采购项目需求；

- 附件2: 中华女子学院2020年1号公寓地下室改造及局部维修工程采购项目工程量清单；

附件3：报价一览表；

报价须包括所有相关费用，发票须开具增值税专用发票。

附件3：

报价一览表

项目名称：中华女子学院2020年1号公寓地下室改造及局部维修工程采购项目

报价人名称：

报价总额：（大写）                            ￥        （元）

报价有效期限：90 (日历) 日

联系人：                           联系电话：

报价清单：内容可在第1行（必填）后自主列项，包含项目总价及分项清单报价。

| 序号 | 本项目综合优惠率 | 报价人在中直机关定点采购响应文件中填报的综合优惠率 | 报价总额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

备注：

1、本表中填写的“报价总额”与报价人按照附件2格式及内容填写的《已标价工程量清单》“投标总价”金额须保持一致，否则为无效综合比选文件。

2、综合优惠率精确到小数点后两位；

3、比如报价总额=10000×（1-本项目综合优惠率），报价人在中直机关定点采购响应文件中填报的综合优惠率为5%，供应商填报本项目综合优惠率为5.05%，报价总额为9495。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

报价人盖章：

年    月    日